
泰州职业技术学院口腔实训室

装修改造工程

项目编号tzy21019
招

标
文
件
招 标 人：泰州职业技术学院

招标代理：泰州林诚项目管理有限公司
2021.7

第一章   投标须知

	项 号
	内   容   规   定

	1


	招标人：泰州职业技术学院

联系人：朱老师

联系电话：18752622868

	2
	招标代理：泰州林诚项目管理有限公司

联系人：王工

联系电话：19951167066

地址：泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼308室）

	3
	工程综合说明

工程名称：泰州职业技术学院口腔实训室装修改造工程    

招标范围：口腔实训室装修改造工程，包括工程量清单范围内的所有施工内容

工程估算价：28万元，具体见招标控制价

要求质量标准：合格，符合国家现行验收标准

要求工期： 20 日历天

	4
	资金来源：自筹

	5
	投标有效期：60天（日历天）

	6
	1、本项目投标保证金为 2000 元人民币，需用小信封密封并注明投标单位名称；

缴纳时间：递交投标文件前；

缴纳方式：现金

未中标人的投标保证金在中标结果公示后予以退还（无息）。

履约保证金为 中标合同价的10% ，中标人在合同签订前采用银行电汇或网上银行支付方式缴纳至招标人指定的账户；工程按中标承诺的工期、质量等级完成，竣工结算时履约保证金如数返还(无息)，否则将不予返还。

付款方式：工程竣工验收合格后付至合同价的70%，审计结束后付至审计价的97%，余款在工程满1年质保期后付清。（招标人不向中标人支付利息）

	7
	投标文件份数为：正本一份，副本二份

	8
	现场勘探：不勘探

	9
	投标文件递交时间： 2021年8月9日上午10点之前
投标文件递交： 泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼三楼培训室）

	10
	开标时间： 2021年8月9日上午10点

开标地点：泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼三楼培训室）

	11
	投标人的法定代表人或其委托代理人应当携带本人身份证在投标截止时间前签到，准时参加开标会。投标人代表身份证应与投标文件中的法定代表人身份证明或授权委托书中的名称一致；不符合上述要求的作无效投标文件处理。

	12
	本项目招标代理费叁仟元整，评审费壹仟贰佰元整，由中标单位在领取中标通知书之前缴纳给代理公司，请各投标人在报价中预以考虑。


一、投标须知

（一）工程概况
1、招标单位： 泰州职业技术学院 

2、招标代理机构：泰州林诚项目管理有限公司           

3、招标方式：   公开招标                      

4、工程名称：  泰州职业技术学院口腔实训室装修改造工程    

5、招标工程内容： 工程量清单范围内及图纸上的所有施工内容  

6、建设地点： 泰州职业技术学院院内  

7、按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规的规定，上述工程已具备施工招标的条件，工程资金来源已经落实，现采用邀请招标方式，择优选定施工单位。
（二）招标工程标段划分：  本工程共分为一个标段                         

（三）投标人资格要求  

1、投标人须具备独立法人资格；

2、具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3、具备有效的营业执照；

4、具备有效的安全生产许可证；

5、投标人拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；

6、本项目不接受联合体投标。

（四）投标费用
    投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用概不承担。
（五）投标有效期
本工程投标有效期为 60 天(日历天)，投标有效期从投标截止之日起算。
（六）投标保证金 

1、投标保证金缴纳按投标须知前附表第4条；
2、投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

   （1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

   （2）中标人无正当理由拒绝签定合同。

（3）投标人弄虚作假、相互串标、哄抬标价的。

（七）招标文件的组成
1、本文件及招标答疑文件和所有按第（九）条发出的补充通知。
    2、招标文件及招标答疑文件以招标人发出的书面材料为准，任何口头答复一律无效。
（八）招标文件的澄清
    1、投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式向招标人提出，招标人将以书面解答的形式分发给所有投标人和参考预算编制单位。
    2、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论，解释和结论，招标人概不负责。投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
（九）招标文件的修改
    1、投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。
2、补充通知将以书面形式发给所有投标人和参考预算编制单位。
3、为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中注明）。

二、招标要求
（十）施工工期： 20 （日历天）。
（十一）质量标准： 合格，符合国家现行验收标准  
（十二）履约保证金： 按投标须知前附表第6条 

（十三）质保期：1年
（十四）投标报价：

1、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单和图纸内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、材料、劳务等所需的全部费用。投标人要认真阅读图纸、文件及各类定额政策，慎重报价。如有遗漏招标人将视同优惠。
2、投标报价的方法
本工程采用工程量清单投标报价，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，规费和税金应按招标工程量清单所列的费率和计算基础确定，以上内容若改变做无效投标文件处理。投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单和其它有关资料，计算工程项目的单价、合价及各种费用。工程量清单每项均需计算填写单价、合价。投标人没有填写单价、合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。本工程投标单价及总价报价不超过招标控制价，否则将视为未满足招标文件的实质性要求，作无效投标文件处理。 
3、本工程合同价款方式为固定单价合同。有效工程变更,工程量增减及工程签证按实调整，工程变更签证的工作程序：A：由中标人提出书面的要求签证的报告；B：经招标人批准后施工；C：变更部分施工完成后在3天内草签；D：在十五个工作日内完成正式签证。中标人不按上述程序完成签证的，招标人将不支付变更增加和工程款。

（十五）招标控制价编制依据：具体详见编制说明
（十六）信息指导价
1、按泰州市工程造价信息按正式招标控制价中列明的指导价执行。

2、所有材料在进场前必须报招标人认可。
（十七）工程取费标准：详见招标控制价

（十八）资金拨付：
付款方式：工程竣工验收合格后付至合同价的70%，审计结束后付至审计价的97%，余款在工程满1年质保期后付清。（招标人不向中标人支付利息）

（十九）该工程承包方，对该工程工期、质量等负全面管理、协调、指导责任。

（二十）招投标活动时间安排：见日程安排表。

三、投标文件
（二十一）投标人应认真检查招标单位发放的招标文件及图纸等内容是否齐全，如有遗漏请于发标后2日内向招标人索取，否则责任自负。
（二十二）投标文件的组成：

    1、投标函；
2、法定代表人证书或法定代表人授权委托书；
3、企业法人营业执照（复印件并加盖公章）；
4、企业资质证书（复印件并加盖公章）；
5、企业安全生产许可证（复印件并加盖公章）；
6、建造师资格证书（复印件并加盖公章）；

7、项目经理安全生产考核B证（复印件并加盖公章）；

8、已标价工程量清单；
9、主要施工人员表；

    投标文件1-9项必须编制“一份”正本和“两份”副本，并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（二十三）投标人的法定代表人或其委托代理人应当携带本人身份证在投标截止时间前签到，准时参加开标会。投标人代表身份证应与投标文件中的法定代表人身份证明或授权委托书中的名称一致，不符合上述要求的作无效投标文件处理。在现场施工的项目经理及主要技术、管理人员必须与投标文件所列一致，不得更换。

（二十四）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，必须保证文件清晰整洁，并在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。
四、投标文件密封和递交
（二十五）投标文件的密封和标志
投标文件第1-9项密封包装在密封袋里。密封袋上须加盖投标单位法人章及其法定代表人或其委托代理人的印章，并注明投标文件、工程名称、袋内所装材料目录以及投标人名称、地址。
（二十六）投标截止时间
投标人须在规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交到指定地点。超过规定时间递交的投标文件将被拒绝。
（二十七）投标文件的修改与撤回
投标截止时间之的规定进行编制前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件第（二十五）条、密封、标志(在封袋上注明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

五、开标、评标、定标
（二十八）开标按招标文件约定的时间、地点公开进行，开标会议由招标单位主持，邀请所有投标人参加，投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查公证。经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
（二十九）投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理。
1、投标文件未按招标文件的要求予以密封的；
    2、投标文件封袋上及投标文件中的投标函未加盖投标单位法人章及其法定代表人或其委托代理人的印章的；
    3、投标文件不满足招标文件规定的工期和质量要求的；
4、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辩认的；
5、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目，投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
6、投标人以他人的名义投标或与招标人、其它投标人串通投标、或者以行贿等违法违规手段谋取中标的；

7、本工程投标单价及总价报价超过招标控制价；

8、资格审查不通过的；

9、报价文件改变招标控制价中规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量及不可竞争费费率的；

（三十）评标活动依法进行，遵循公平、公正、科学、择优的原则，并且在严格保密的情况下进行。
  （三十一）评标委员会的产生：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（三十二）本工程采用按 经评审的最低投标报价法 的原则决定第一中标候选人。

  （三十三）评标的程序：

    1、初步评审：

    （1）评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件中的有关规定；
    （2）列出投标文件中的重大偏差和细微偏差。
重大偏差是指投标文件未能实质上响应本招标文件的要求，被本招标文件定为无效投标文件的情况。无效投标文件不参加详细评审。
    细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
    2、详细评审：
    （1）经初步评审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其投标文件作进一步评审、比较。判断投标报价是否低于成本
投标报价总价低于投标成本预警价且低于投标报价平均值下浮A%的,评标委员会应直接判定其投标报价低于成本价投标。资格预审项目A=6，资格后审项目A=5。
投标报价平均值是指经初步评审合格的投标人的投标报价算术平均值。经初步评审合格的投标人为6家及以下时，其投标报价全部参与计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为7-13家时，去掉其中1个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为14-20家时，去掉其中1个最低和2个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为21-27家时，去掉其中1个最低和3个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为28-34家时，去掉其中2个最低和4个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为35家及以上时，去掉其中2个最低和5个最高投标价后计算算术平均值。
（2）评标委员会推荐l-3名中标候选人，并标明排列顺序。
（三十四）招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三十五）招标人将核查排名第一的中标候选人投标项目负责人，所列人员不是本单位员工的，招标人有权取消其中标候选人的资格，确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

六、施工合同
（三十六）办理《中标通知书》后，招标人根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同管理办法》、招标文件、投标文件与中标人使用国家工商局和建设部制定的合同示范文本草拟施工合同。

（三十七）招投标及施工合同履行过程中发生争议，双方可协商解决，也可请求调解。调解不成可申请泰州仲裁委员会仲裁。
日 程 安 排 表
	日期
	时间
	地点
	工作内容
	备注

	2021.8.2至2021.8.4
	每天上午9点

------下午4点
	泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼308室）
	投标单位领取招标文件、图纸、工程初步招标控制价，投标人勘察现场
	

	2021.8.5
	上午12点之前
	泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼308室）
	投标单位向招标单位报送投标书面疑问及工程初步招标控制价调整意见
	

	2021.8.5
	下午5点
	泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼308室）
	招标单位向投标单位发放书面答疑及工程正式招标控制价
	

	2021.8.9
	上午9点30分-10点
	泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼培训室）
	投标单位递交投标文件
	

	 2021.8.9
	上午10点
	泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼培训室）
	开标
	


投   标    函
招标人：                                                         

工程名称：                                                       

投标总价：小写金额                                   元
      大写金额                                   元
    1、我单位经考察现场和研究招标文件后，愿以上列投标总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。
2、我单位保证在收到招标人开工通知后立即开工，并于    天（日历天）内竣工。
3、如果我方中标，我单位保证按照招标文件中规定的数额缴纳履约保证金。
4、我单位保证本工程质量达到             。
5、如果我方中标，将派出           （项目经理姓名）作为本过程的项目经理。    

6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成的约束我们双方的合同附件。
    7、本工程投标报价不低于成本。
投标单位(盖章)：
法定代表人或其委托的代理人（盖章）：
                                           填报日期：    年   月   日
授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系           （投标人姓名）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）        （姓名）为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                         （招标人名称）

的                           工程的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：           性别：      年龄：        

单位：（盖章）           部门：        职务：         
投标人：（盖法人章）               

法定代表人：                      

日期：    年    月    日

附法定代表人和代理人的身份证复印件
主要施工人员表

	序号
	姓  名
	性别
	年龄
	资质类别
	资质证书编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上人员有证书的须附证书复印件加盖公章。

PAGE  
3

